## Slide 1
CMC - Ampliação dos Blocos M e J; Proj. Bombeiro; Readequação da subestação.
CZL - Construção do CDI; Pocilga e maternidade; Reforma Setor Cursos; guarita.
Reitoria - Reforma Reitoria. Contrato Montebelense e Souza Neto.
CMDI –Const. Lab. do INMETRO – Licitação (habilitação); Ampliação bloco sala de aula.
TBT - Construção de piscina; lab. Piscicultura; UEP’s.
Departamento de Engenharia
PF, Coari, Parintins e Maués,– Construção das piscina;
SGC- Cozinha experimental .
Lábrea - Construção de piscina; laboratórios e Passarelas.

## Slide 2
Expansão Fase III – Assinar o contrato: Itacoatiara, Eirunepé, Humaitá. Tefé em análise.
Reforma - Humaitá
ACRE-Campus RBR e CZS Habite-se. Talude – R P.
C Sena Madureira – 68%
Rondônia – Campus IFRO – 70%. Agroindústria - Refazer projeto
Campus: Coari, Maués, PF, TBT, Parintins, Lábrea, SGC – ginásios cobertos . MURO em TBT, PF e Coari.
Departamento de Engenharia
Todos os Campus ETE’s – Procuradoria para ateste final.

## Slide 3
Equipe:
Ana Maria Dias da Silva, Dra. Eng. Civil/Pesca
Péricles T. Veiga – Eng. Civil
Marcelino C. Aguiar – Eng. Civil
Fernando Henrique Pedrosa - Arquiteto
Ana Kalina Moura de Paula - Arquiteta
Colaboradores:
Engª. Elcilene, Eng. Venâncio Castelo Branco, MSc., Eng. Franzé, Eng. Carlos, etc.
Estagiários:
Diego, Renan, Fabíola e Thiago, Lucas e Mara.