|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://simec.mec.gov.br/imagens/brasao.gif | SIMEC- Sistema Integrado do Ministério da EducaçãoMEC / SE - Secretaria Executiva  | Impresso por: **ANA MARIA ALVES PEREIRA**Hora da Impressão:28/04/2014 - 14:24:30 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Obra** | **ID Pré-Obra** | **Campus** | **Ano do convênio** | **Data de Ordem de Serviço** | **Início de Execução da Obra** | **Situação da obra** | **Última atualização** |
|   **(27237) Presidente Figueiredo - Const. Piscina Semi-Olímpica e Vesti** |  | Campus Presidente Figueiredo |  | 22/03/2012 | 22/03/2012 | Em Execução | 14/04/2014 17:30 |
|   **(21367) CMC - Reforma do Ginásio Elias Jacob Benzecry** |  | Campus Manaus-Centro |  | 23/05/2013 | 23/05/2013 | Em Licitação | 04/03/2013 12:20 |
|   **(36756) CMZL - Construção do Centro de Treinamento de Cães-Guia** |  | Campus Manaus Zona-Leste |  | 05/12/2013 | 05/12/2013 | Em Execução | 14/04/2014 11:16 |
|   **(23637) Eirunepé - Obra de Construção do Campus/IFAM** |  | Campus Eirunepé |  | 31/10/2013 | 31/10/2013 | Em Execução | 10/04/2014 10:54 |
|   **(23707) Humaitá - Obra de Construção do Campus/IFAM** |  | CAMPUS HUMAITÁ |  | 23/10/2013 | 23/10/2013 | Em Execução | 17/03/2014 11:54 |
|   **(28070) CMZL Obra de construção da Guarita do Campus** |  | Campus Manaus Zona-Leste |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 12/09/2012 17:46 |
|   **(42194) Reforma para implantação do Anexo do Campus Humaitá** |  | REITORIA - IFAM |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 17/02/2014 19:11 |
|   **(36768) CMDI - LABORATÓRIO LSCN/LECOMB (Lab.Materiais)** |  | Campus Manaus-Distrito Industrial |  | 13/11/2013 | 13/11/2013 | Em Execução | 15/04/2014 18:51 |
|   **(28067) Campus Pres. Figueir - Obra de Const. do Ginásio de Esportes** |  | Campus Presidente Figueiredo |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 12/09/2012 16:54 |
|   **(23910) TEFÉ - Obra de construção do Campus** |  | CAMPUS TEFÉ |  | 01/11/2013 | 01/11/2013 | Paralisada | 19/03/2014 15:37 |
|   **(42325) CMC CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA** |  | Campus Manaus-Centro |  |  |  | Em Licitação | 19/03/2014 19:16 |
|   **(23956) CMZL - Obra de const. do Centro de Documentação e Informação** |  | Campus Manaus Zona-Leste |  | 20/03/2012 | 20/03/2012 | Em Execução | 19/03/2014 12:42 |
|   **(26454) CMC - Obra de constr. de cobertura e ref. de piso da Garagem** |  | Campus Manaus-Centro |  | 24/11/2011 | 24/11/2011 | Em Licitação | 31/05/2012 17:25 |
|   **(42195) Reforma para implantação do Anexo do Campus Eirunepé** |  | REITORIA - IFAM |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 17/02/2014 19:37 |
|   **(42193) Reforma para implantação do Campus Avançado de Manacapuru** |  | Campus Avançado Manacapuru |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 17/02/2014 18:54 |
|   **(23894) ITACOATIARA - Obra de construção do Campus** |  | CAMPUS ITACOATIARA |  | 21/10/2013 | 21/10/2013 | Em Execução | 17/03/2014 12:36 |
|   **(28195) Campus Tabatinga - Obra de constr. do Ginásio Poliesportivo** |  | Campus Tabatinga |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 21/09/2012 19:32 |
|   **(28065) Campus Parintins - Obra de Constr. do Ginásio de Esportes** |  | Campus Parintins |  |  |  | Em Planejamento pelo Proponente | 12/09/2012 16:32 |
|   **(42297) Cozinha experimental do campus de São Gabriel da Cachoeira** |  | Campus São Gabriel da Cachoeira |  |  |  | Em Licitação | 18/03/2014 13:18 |
| **(23617) Tabatinga - Construção do laboratório de aquicultura** |  | **Campus Tabatinga** | **Sem orçamento** |  |  | **Em Licitação** | 28/02/2012 16:54 |
| **Total de registros: 20** |