**Descrição das obras para o Campus**

Campus Lábrea

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Obra | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | BLOCO DE SALAS DE AULA | X |  | X |  |  |
| 2 | GINÁSIO POLIESPORTIVO |  | X |  |  |  |
| 3 | AUDITÓRIO |  | X |  |  |  |
| 4 | BICICLETÁRIO | X |  |  |  |  |
| 5 | ESTACIONAMENTO MOTOS E CARROS |  | X |  |  |  |
| 6 | LABORATÓRIO DE ARTES |  |  |  | X |  |
| 7 | APRISCO/CAPRIL | X |  |  |  |  |
| 8 | GALPÃO DE COMPOSTAGEM |  |  | X |  |  |
| 9 | INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS/COORDENAÇÕES |  |  | X | X |  |
| 10 | SALA DE DOCENTE |  |  |  |  | X |
| 11 | ÁREA DE LAZER |  |  |  |  | X |
| 12 | AQUISIÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS |  | X |  |  |  |
| 13 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |  |  |  | X |  |
| 14 | LABORATÓRIO DE DESENHO TÉCNICO |  |  |  |  | X |
| 15 | VIVEIRO PARA VEGETAIS | X |  |  |  |  |
| 16 | DEPÓSITO DE MAT. E LIVROS DIDÁTICOS |  | X |  |  |  |
| 17 | LABORATÓRIO DE FLORESTA |  |  | X |  |  |
| 18 | LABORATÓRIO DE PESCA |  |  | X |  |  |
| 19 | ALMOXARIFADO |  | X |  |  |  |
| 20 | FÁBRICA DE RAÇÃO |  | X |  |  |  |
| 21 | BIODIGESTOR |  |  | X |  |  |
| 23 | AVIÁRIO | X |  |  |  |  |
| 23 | CASA DE VEGETAÇÃO | X | Estamos com processo de compra para aquisição de 02 casas de vegetação (Com. de Licitação do Campus). Faltando apenas a publicação do certame. | | | |

Fonte: Tabela 14 - Cronograma de expansão da estrutura física – PDI 2014-2018 - Lábrea.